ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt/UMOWA

zawarta w dniu ..................... r. w Brzegu pomiędzy Powiatem Brzeskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu z siedzibą w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Zbigniewa Kłaczka - Dyrektora

a

Przedsiębiorcą: ................................... wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod

numerem ..............., posiadającym REGON nr .............. oraz NIP .............. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................

W wyniku przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 r., poz. 1655 ze zmianami), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do pomieszczenia Nr 4 i 5 na parterze budynku położonego w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32.

- wymiana okna w pokoju nr 2, wymiana 2 drzwi (pokój 1 i 2) i wymiana drzwi w klubie pracy (pokój 01) w budynku Filii w Grodkowie, ul. Warszawska 40A.

- Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ogłoszeniu o przyjmowaniu ofert.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z opisem zamówienia, przedmiarem robót, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszych

warunkach.

- Wykonawca zabezpieczy w pomieszczeniach folią podłogi, meble i sprzęt.

- Prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie.

UWAGA: wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w obiekcie warunków wykonania zamówienia. Przed wykonawstwem okien i drzwi należy sprawdzić dokładnie wymiary z natury i uwagi na istniejące odchyłki wymiarowe.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają terminy realizacji zadania: po podpisaniu umowy, nie później niż do 30 listopada 2010r.,

- Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, tj.:

- konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminów realizacji przedmiotu zamówienia,

- wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności,

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję czynności odbioru (datę podpisania protokołu odbioru końcowego).

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Udostępni wykonawcy wstęp do pomieszczeń, w których ma być wykonany przedmiot umowy, w terminie trzech dni od podpisania umowy.

- Dostarczy dokumenty umożliwiające realizację przedmiotowego zadania.

- Przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane informacje mogące mieć wpływ na okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

- Przeprowadzi odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Przeprowadzi odbiór końcowy przedmiotu umowy po ich wykonaniu.

- Wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Zorganizuje zaplecze robót we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zabezpieczy teren robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowego z tego tytułu.

- Zapewni przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewni należyty porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Zapewni kadrę z wymaganymi uprawnieniami.

- Usunie wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy wykona z materiałów i urządzeń o odpowiedniej jakości i posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia.

- Przygotuje właściwą dokumentację odbioru robót, pozwalającą na ocenę należytego wykonania robót.

§ 5

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 tj. bez stosowania ustawy PZP ustalone zostało na kwotę ........................................zł

słownie: ......................................................) w tym podatek VAT 22 % tj. kwota 	..................... zł.

- Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie.

- Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Faktura VAT będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

ODBIORY ROBÓT

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Do odbioru ww. robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować wymagane, zgodnie Prawem budowlanym dokumenty.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wymagane, zgodne z Prawem budowlanym dokumenty.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie wyznaczone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg, wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.

- Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla odbioru końcowego robót. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 7

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotów umowy w wysokości 0,2 %

wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony

od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji zadania,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 %

wynagrodzenia ustalonego w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela na dostarczone okna, drzwi i roboty budowlane 36 -miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie jej terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- O wykryciu wady, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 10 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 5 dni roboczych przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Podczas dokonywania oględzin Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie wad, adekwatny do charakteru i rozmiaru wady, która ma zostać usunięta a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt stwierdzonych wad i usterek.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego oraz rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- W przypadku niewykonania w uzgodnionym terminie usunięcia wad lub nienależytego ich usunięcia Zamawiający dokona ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 10

ZMIANA UMOWY

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, poprzedzone akceptacją obu stron.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posiłkować się postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Właściwym do rozstrzygnięcia sporów w zakresie umowy są Sądy Powszechne.

- Umowa została wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA